## Slide 1: Проект ,,MyFuel’’

## Slide 2: Концепция на проекта
Трябва да се направи мобилно приложение работещо на всички видове платформи ( Android, IOS, HarmonyOS), което ще показва актуалните цени на всички видове гориво във всички бензиностанции във всички държави в Европа. Клиента изисква да може да сортираме данните по най-ниски цени, гориво, марка бензиностанция,област и магистрали. При желание потребителя да може да бъде навигиран от GPS-са до избраната от него бензиностанция и също така той да получава известия от конкретна бензиностанция за която се е абонирал при обновение на цените на горивото.

## Slide 3: Дефиниция и план на проекта
Срока за разработка на приложението е 20.12.2021. В срок от приблизително 2 месеца ние трябва да сме готови с приложението.
Бюджета с който разполагаме е 120 000 лева
Ще приложим SCRUM метидологията за разработване на проекта и ще разделим го разделим на четири основни спринта.
На всеки две седмици ще провеждаме спритнове като всеки ще споделя дали е готов във срок със задачите си и ако не е да се вземат съотвените мерки за да се спази крайният срок на проекта. Също така всеки ден ще провеждаме MiniScrum-чета за да може всеки от екипа да сподели какво е направил предния ден, какво ще прави днес и дали среща затруднения за да му бъде помогнато при нужда.

## Slide 4: Рискове
Крайният срок за създаване на продукта е два месеца, време което може и да не ни бъде достатъчно при усложнения в процеса на разработка и тестване.
Екипът ни е малък и разполагаме със двама разработчика, като при нужда и QA ще се включва.
Ще се налагане да се остава до по-късно на работа или иначе казано ще правите overtime, но ще Ви бъде платен.
Възможни промени или изисквания по време на разработка на продукта, което може да удължи крайният му срок.

## Slide 5: Тестване на продукта
При завършване на всяка част от проекта в срокове трябва да се извършва тест от QA отдела, като ще поддържам контакт със клиента и след всеки тест, ако всичко е наред ще му демонстрирам до къде сме стигнали, дали е удоволетворен и дали иска да се добави или промени нещо по функционалността или интерфейса. Трябва да се стремим да спазваме срока на всеки спринт , тъй като периода за разработка на проекта е кратък и ако има усложнения да можем да вземем мерки на време. В краен случай ще преговарям с клиента за удължаване на крайният срок, ако е крайно необходимо.

## Slide 6: Приключване на проекта
В деня преди крайният срок ще направим ревю на приложението и ще бъде ли приет за завършен.
Ще обсъдим има ли недостатъци и трябва ли да се промени нещо.
Има ли неизпълнени задачи или условия.
Ако всичко е наред проекта се счита за готов и приключен.